财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目

项目单位：乌鲁木齐市疾病预防控制中心

（乌鲁木齐市卫生监督所）

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2025年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1.绩效评价完整性	4

2.评价目的	4

3.评价对象	6

4.绩效评价范围	6

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	8

1.评价原则	8

2.评价指标体系	8

3.评价方法	18

4.评价标准	18

（三）绩效评价工作过程	19

三、综合评价情况及评价结论	20

（一）评价结论	20

（二）主要绩效	21

四、绩效评价指标分析	22

（一）项目决策情况	22

1.项目立项	22

2.绩效目标	23

3.资金投入	24

（二）项目过程情况	25

1.资金管理	25

2.组织实施	26

（三）项目产出情况	27

1.产出数量	27

2.产出质量	28

3.产出时效	28

4.产出成本	29

（四）项目效益情况	29

1.项目效益	29

2. 满意度指标完成情况分析	30

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	30

（一）主要经验及做法	30

（二）存在的问题及原因分析	32

六、有关建议	32

七、其他需要说明的问题	33

- 一、基本情况

- （一）项目概况：

- 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：从疾病预防的视角来看，当下传染病、地方病、寄生虫病以及非传染性疾病等各类疾病的防控形势复杂且严峻。新型传染病时有出现，病毒的变异速度加快，使得传统的检测手段难以快速、精准地识别病原体。以近年来全球关注的传染病为例，快速准确地检测与溯源对于疫情的控制起着决定性作用。在突发公共卫生事件应急处置方面，时间就是生命。当面临突发公共卫生事件时，如食物中毒、职业中毒等，迅速准确地检测出有害物质的种类和浓度，对于采取有效的救治措施、控制事件的扩散范围至关重要；在健康危害因素监测评价与干预领域，随着生活环境和生活方式的改变，新的健康危害因素不断涌现。但中心现有的仪器设备，在检测灵敏度、检测速度以及对新型病原体的检测能力上存在不足，无法及时为疾病预防策略的制定提供有力的数据支持，难以满足居民对健康环境和食品安全的需求。在应急检测的时效性和全面性上有所欠缺，可能导致应急响应的延迟，从而影响事件的处置效果。

为贯彻落实党中央、国务院，自治区党委、人民政府决策部署，进一步做好公共卫生疾病防控工作，根据《关于印发2024年市本级政府投资项目计划（第一批）的通知》（乌发改投资〔2024〕184号）文件精神，我单位积极行动，提升疾控机构能力建设，有效控制传染病的暴发流行、处置突发公共卫生事件，保障市民生命健康。

项目2024年的主要实施内容：计划为中心传染病监测分析相关实验室采购DNA分析仪、GeneXpert MTB RIF系统检测模块、数字PCR、倒置荧光显微镜设备各1台（套），共计4台（套）设备。同时，根据以前年度采购的PCR、分析仪、应急指挥系统等设备采购合同约定，按约在评价期间内支付尾款。

实际完成情况为：根据项目开展及市疾病预防控制中心的实际需求，总务科展开了全面且细致的梳理工作，精准甄别并清晰明确所需采购的仪器设备及其具体型号。此次采购4台仪器设备，最终于2024年10月完成合同签订，2024年12月完成项目资金支付;采购合同顺利签订之后，仪器设备依照计划陆续抵达我单位。总务科协同专业技术人员紧密跟进设备到货情况，第一时间组织开展安装工作。在安装过程中，技术人员严格按照操作规范和设备说明书进行作业，确保安装质量。安装完成后，随即进入验收环节。验收小组秉持严谨、细致、专业的态度，依据既定的验收标准，对每一台设备的各项性能指标进行全面、严格的检测与评估。经过不懈努力，本次采购的所有设备验收合格率成功达到100%。目前，所有验收合格的设备均已正式投入使用，它们在疾病预防工作中发挥着重要作用，为疾病预防工作提供了坚实有力的硬件支撑。此外，也已完成往年设备采购尾款32.84万元的支付工作。

- 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经市财政局《关于下达2024年市本级政府投资项目计划（第一批）资金的通知》（乌财建〔2024〕）153号文件批准，项目系2024年本级财政支持项目，共安排预算583万元，于2024年年中追加预算批复项目，年末实际拨付资金562.22万元，结余20.78万元于2024年12月收回。

该项目资金使用情况：2024年资金预算总额583万元，2024年拨付使用562.22万元，其中：往年设备采购尾款预算安排32.84万元，实际使用32.84万元，执行率100%；新购置的4台（套）设备采购款项预算安排550.16万元，实际使用529.38万元，执行率96.22%。

- （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、成本指标和效益指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目总体涉及提升改造实验区面积3543平方米，仪器设备购置58类146台（套）。通过项目建设，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。

该项目阶段性目标为：1.按照总体项目推进计划，同时严格遵照政府采购相关要求，完成4台（套）设备采购；2.高质量完成仪器设备的安装验收工作，严格把控设备投入使用前的质量关卡，确保设备能正常运行并发挥应有作用；3.根据往年其余设备采购合同约定，支付以前年度设备采购尾款。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价完整性

首先，本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件，结合乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目的实际情况，从决策、过程、产出、效益和满意度角度对项目进行完整评价，通过构建涵盖立项程序规范、绩效目标合理、管理制度健全、购置设备数量及验收合格等指标的完整评价体系，可对项目进行全面评估。目前，实验室已正式投入运行，新购置4台套设备已到位，显著提升了乌鲁木齐市疾病预防控制中心的实验室检测能力与突发公共卫生事件应急处置水平，为保障市民生命健康提供了坚实技术支撑。

其次，总务科根据疾病预防控制工作需要，明确采购的仪器设备及型号，采购办根据设备科提供的仪器设备需求，依照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行医疗设备采购，签订采购合同，合同签订完毕后，全力推进设备的安装验收工作，达到设备验收合格率100%。同时，根据合同约定，支付以前年度采购的仪器设备尾款，总务科将整理完备的支付材料提交给领导进行审批。待领导审批通过后，总务科及时将这些支付材料转交给财务科。财务科在收到材料后，严格按照既定流程和规范，完成最终的支付操作，确保整个支付环节合法合规、准确高效。

最后，本次评价的数据来源为相关供应商签订的采购合同与验收报告；其中，采购合同主要是我单位总务科采购完成后与相关供应商签订，验收报告由我单位总务科和业务科室一起验收，财务科付款形成的银行回单，这些资料和凭证在日常工作中逐步积累形成，真实记录了各项业务活动的开展情况。所有资料均统一整理存入财务凭证附件留存。业务科室及总务科严格落实科室责任，提供佐证材料，由财务科统一归集整理，为评价工作提供了坚实的数据支撑，保障了数据的准确性和完整性。

- 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

- 通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

- 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目（通过上年结转财力再安排）项目。

- 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：2024年DNA分析仪、GeneXpert MTB RIF系统检测模块、数字PCR、倒置荧光显微镜设备各1台（套），共计4台（套）设备。同时，履约支付以前年度设备尾款，极大地改善疾病检测的实验环境，完善实验室区域改造的功能，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心的综合实力，进一步提高乌鲁木齐市应对突发公共卫生事件的能力和水平。项目实施后将实现疾病预防控制与相关健康危害因素监测与检测、评价（评估）、预警、信息发布同步，全面提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力。

此次评价期间内，我单位成立评价小组，基于科学公正、统筹兼顾评价原则、运用比较法，设置数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等评价指标（购置数量、验收合格率、采购时限、成本、社会效益指标完全达到了预期值，满意度指标100%等），对项目予以完整评价。

主要经验及做法：1、目标达成度高，项目通过前期深入调研需求、制定详细规划方案，精准定位实验室改造与设备购置目标，从功能分区调整、装修选材到设备选型均紧密围绕科研需求。实际建设中，仪器设备的技术参数、性能指标符合实验要求，功能分区合理，显著提升了实验室使用效率和安全性，科研人员对实验环境和设备的满意度较高，项目预期目标实现程度良好。2、经济效益显著，严格执行招标采购流程，规范招标程序、强化合同管理，通过多方比价和综合评审选择最优供应商，有效控制了采购成本，确保设备质量与性价比。在施工管理环节，精细化把控施工进度和质量，避免因返工、延期等造成的额外费用，使项目在预算范围内高质量完成，实现了资金的高效利用。3、管理效能突出。建立高效的项目管理团队和完善的管理制度，从项目启动到后续运营，各环节责任明确、流程规范。施工过程监控严格，保障了改造质量和进度；设备验收与培训体系完善，确保设备正常投入使用和人员熟练操作；长效管理机制的建立，实现了设备全生命周期管理，提升了实验室的整体管理水平。4、可持续性强。通过定期维护与评估，能够及时发现并解决实验室运行中出现的问题，持续优化实验室功能布局和设备配置，不断提升服务水平和科研支撑能力。完善的设备管理制度和定期维护计划，延长了设备使用寿命，保障了实验室的持续稳定运行，为科研工作提供了长期可靠的支持。​

存在的问题及原因分析：1、部分环节灵活性不足，在招标采购流程中，虽然严格遵循规定确保了公平公正，但过于标准化的流程可能导致对一些特殊需求或新兴技术设备的采购响应不够灵活，在一定程度上限制了实验室引入更具创新性设备的可能性。2、跨部门协同成本较高，项目涉及科研、采购、施工、管理等多个部门，尽管组建了项目管理团队，但在实际沟通协调过程中，仍存在信息传递不及时、部门间责任交叉等问题，导致部分工作推进效率降低，增加了协同成本。3、长期效益评估待加强，目前的定期评估主要集中在实验室当前运行情况，对项目带来的长期科研成果转化、人才培养质量提升等方面的评估指标和方法还不够完善，难以全面衡量项目的长期效益。

综上所述，该项目评价得分 99.82分，等级为“优”。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

- 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 采购DNA分析仪 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 采购GeneXpert MTB RIF系统检测模块 |  |  |
|  |  | 采购数字PCR |  |  |
|  |  | 购置倒置荧光显微镜 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 设备验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 采购完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 完成以前投资设备采购尾款 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 设备采购款 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力用。 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 设备使用者满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

- 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目的特点，本次评价主要采用比较法和最低成本法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

- 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项的批复》（乌发改函〔2020〕32号）

《关于下达2024年市本本级政府投资项目计划（第一批）资金的通知》（乌财建〔2024〕153号）

《突发公共卫生事件应急条例》

《关于印发2024年市本级政府投资项目计划（第一批）的通知》（乌发改投资〔2024〕184号）

- （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备（前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评价组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。）、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.82分，绩效评级为“优”项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 4.82 | 96.4% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 采购DNA分析仪 | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  |  | 采购GeneXpert MTB RIF系统检测模块 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 采购数字PCR | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 购置倒置荧光显微镜 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 产出质量 | 设备验收合格率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 采购完成及时性 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 完成以前投资设备采购尾款 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 设备采购款 | 5 | 5 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力。 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 设备使用者满意度 | 5 | 5 | 100% |

- （二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务， 按照项目实施计划及基建领导小组统一部署安排，圆满完成4台（套）仪器设备采购工作，且如约支付前期已完成采购设备待支付资金，及新采购设备各项进度款。所有设备均已安装验收，合格率达100%，按时支付设备购置款，确保了项目的顺利推进。投入使用后，发挥了极为重要的作用，项目建设将极大地改善疾病检测的实验环境，完善实验用房的功能，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心的综合实力，对乌鲁木齐市疾病预防控制事业的发展起到了积极的推动作用。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

- 1.项目立项

立项依据充分性：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》，明确要求加强传染病监测预警、应急处置等能力建设，要求提升疾病预防控制机构的实验室检测能力和生物安全水平。《“健康中国 2030” 规划纲要》强调要加强公共卫生体系建设，提高疾病预防控制能力，其中实验室建设是关键环节。同时，相关的行业标准和规范也不断更新，《疾病预防控制中心建设标准》对实验室的功能布局、设备配置、生物安全防护等方面提出了更高的要求。严格按照市发改委《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项的批复》（乌发改函〔2020〕32号）、《关于印发2024年市本级政府投资项目计划（第一批）的通知》（乌发改投资〔2024〕184号）设置，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，此笔项目资金属于市本级政府投资配套资金，因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《疾病预防控制中心建设标准》规定的程序申请设立，该项目的主要任务是实验室改造及仪器设备购置，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设。目标已细化为具体的绩效指标，乌鲁木齐市疾病预防控制中心（市卫生监督所）按照“三大一重”议事规则，经党总支上会讨论、决策，上报卫生健康委员会党组审议，项目由卫健委机关按规定程序上报政府申请，后续严格依据发改委的立项审批文件推进，遵循了 “申请 - 审批 - 实施” 的规范流程。乌鲁木齐市疾病预防控制中心，既严格依据发改委立项审批文件执行相关操作，又确保申报及审批所需材料均符合政策与标准要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

- 2.绩效目标

绩效目标合理性：乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目绩效目标以产出、效益和满意度为核心构建项目支出目标，设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标，指标量化率77.7%，充分展现了明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：该项目的主要任务是购置仪器设备，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化(设备购置数、设备验收合格率、设备采购完成时效、设备购置成本、提高改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力、设备使用满意度)，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（通过向总务科收集采购合同；总务科和设备使用科室收集设备验收报告，以及财务科收集付款的银行回单），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- 3.资金投入

预算编制科学性：根据《疾病预防控制中心建设标准》，对实验室的功能布局、设备配置、生物安全防护等方面进行科学部署。依据市发改委对项目的立项批复和2024年的政府投资计划，中心基建办公室按照项目的进度和当年的工作计划贴合疾控业务需求，强化防控能力，精准匹配业务目标，编制相关预算。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性： 根据我单位职责和本项目属性，资金523.38万元，其中529.36万元用于采购DNA分析仪、GeneXpert MTB RIF系统检测模块、数字PCR、倒置荧光显微镜设备各1台套，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力。根据合同约定，32.84万元支付该项目上年度购置设备的尾款该项目运作后，资金分配与项目实施相适应。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

- 1.资金管理

资金到位率：

资金到位率：该项目预算批复资金583万元，于2024年年中追加预算批复项目，结余资金为采购资金20.78万元于2024年12月收回，实际拨付资金562.22万元。资金到位率96.43%。故资金到位率指标得分4.82分。

预算执行率：该项目全年预算数562.22万元，预算执行数为562.22万元，预算执行率100%。故资金到执行率指标得分5分。

2024年10月支付新疆恒瑞佳业信息技术有限公司设备尾款2.88万元；支付新疆原真时代商贸有限公司设备尾款13.80万元；支付新疆翼堂贸易有限公司设备尾款6.60万元；支付新疆科汇实验室设备有限公司设备尾款4.03万元；支付乌鲁木齐赛飞尔实验仪器有限公司设备尾款4.64万元；2024年11月支付新疆疆药好药业有限公司设备尾款0.89万元。2024年12月支付给国药控股新疆医疗器械有限公司采购设备款136万元；支付给乌鲁木齐祥云伟业检测仪器设备有限公司采购设备款97万元；支付给新疆普盈商贸有限公司采购设备款149.68万元；支付给新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司146.7万元。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，根据我单位《专项资金管理制度》按照项目资金的使用范围及经费标准，由相关科室核实审定项目资金使用额度，经办人需提供合理合规的发票、发票查验单、相关佐证资料，预算支出审批单等附件，按照审批流程签批后交财务办理付款。并加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分12.82分。

- 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市疾病预防控制中心已制定相应的基建工程管理、采购设备购置、招标管理制度，财务和业务管理制度（财务管理制度、财务收、支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度、政府采购管理办法），加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市疾病预防控制中心（市卫生监督所）严格遵守相关法律法规和相关管理规定（财务管理制度、财务收支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度、政府采购管理办法），项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将采购计划书、合同、发票、验收报告、固定资产入库单、国库支付回单、会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

- （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

- 1.产出数量

数量指标“采购DNA分析仪”的目标值是1台，根据项目的整体规划和中心实验室的建设需求，需采购DNA分析仪1台，此设备对不同物种的 DNA 进行分析比较，可研究生物进化的历程和亲缘关系，在疾病研究领域，可对疾病相关基因进行测序，寻找致病突变位点，助力肿瘤、遗传性疾病等的发病机制研究。2024年10月经过招标采购，采购DNA分析仪1台，此项目指标完成率100%。故实际完成率得分为2.5分。

数量指标 “采购GeneXpert MTB RIF系统检测模块”的目标值是1台，2024年度我单位实际完成采购1台。根据项目的整体规划和中心实验室的建设需求，需采购GeneXpert MTB RIF系统检测模块，该检测模块，能够为结核病患者提供更快速、准确的诊断服务，减少患者等待诊断结果的时间，加快治疗进程。同步获得的耐药信息，有助于医生制定个性化治疗方案，避免无效用药，提高治疗成功率，降低患者因延误治疗导致病情加重或死亡的风险，提升整体医疗服务质量。2024年10月经过招标采购，采购GeneXpert MTB RIF系统检测模块1台（套），实际完成率：100%，故实际完成率得分为2.5分

数量指标“采购数字PCR”的目标值是1台，2024年度我单位实际完成采购1台。根据项目的整体规划和中心实验室的建设需求，需采购数字 PCR ，该设备在分子生物学、遗传学、肿瘤学等领域的研究中将具备更强大的技术支撑。可开展更深入的基础研究项目，如探索疾病发生发展过程中核酸水平的动态变化，挖掘新的生物标志物和致病机制，2024年10月经过招标采购，采购数字PCR系统检测模块1台（套），此项目指标完成率100%，故实际完成率得分为2.5分。

数量指标“采购倒置荧光显微镜”的目标值是1台，2024年度我单位实际完成采购1台。根据项目的整体规划和中心试验的建设需求，需采购倒置荧光显微镜1台（套），倒置荧光显微镜可用于观察免疫荧光染色的病理切片。利用抗原 - 抗体特异性结合原理，将抗体标记荧光素，与组织样本中的抗原结合，在荧光显微镜下呈现出特定颜色和分布的荧光信号，帮助病理医生识别病变细胞、判断病变类型和程度。相较于普通光学显微镜，它能更清晰地显示组织和细胞内的细微结构变化以及抗原表达情况，为疾病的早期诊断、鉴别诊断和预后评估提供重要依据。2024年10月经过招标采购，采购倒置荧光显微镜1台（套），实际完成率100%，故实际完成率得分为2.5分。

综上，数量指标得分为10分。

- 2.产出质量

设备验收合格率：四台设备在2024年11月验收完成，设备到达后，我单位总务科和业务使用科室共同进行设备验收，设备验收合格率100%，产出质量得分为10分。

- 3.产出时效

设备采购及时率，项目计划6月开展，预计6个月内完成，资金下达时间在2024年6月，项目于2024年10月完成招标采购，按照计划任务完成采购完，采购完成时间在规定时限内完成，故完成及时性得分为5分。

- 4.产出成本情况

项目产出成本由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

经济成本：完成以前投资设备采购尾款32.84万元，实际支出32.84万元。完成率100%，根据履约合同，本次需支付以前年度购买的实验室设备尾款32.84万，资金已支付，完成率100%，故得5分。

经济成本：设备采购款529.38万元，采购DNA分析仪、GeneXpert MTB RIF系统检测模块、数字PCR、倒置荧光显微镜设备各1台套，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力,无超支情况，项目资金支付完成，完成率100%，故得分5分。

综上所述产出成本得分10分。

- （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施基于疾控预防体系，根据疾控工作中的实际需求，设备科展开了全面且细致的梳理工作，精准甄别并清晰明确了所需采购的仪器设备及其具体型号，通过购置仪器设备，提升疾病预防检测硬件设施，有助于提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分15分，得分15分。

## （ 五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

评价指标“设备使用者满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：91.96%。指标完成率102.186%，通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份,回收有效调查问卷 20 份。通过业务科室人员操作使用仪器，对仪器采购和仪器性能满意，故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序要规范，预算额度测算依据要充分，资金分配额度要合理，严格按照文件规定的支出功能分类科目，支出经济分类科目执行资金，做到专款专用，同时加快项目执行进度。做好绩效全过程监督，保证项目顺利完成。

2、目标达成度高，项目通过前期深入调研需求、制定详细规划方案，精准定位实验室改造与设备购置目标，从功能分区调整、装修选材到设备选型均紧密围绕科研需求。实际建设中，仪器设备的技术参数、性能指标符合实验要求，功能分区合理，显著提升了实验室使用效率和安全性，科研人员对实验环境和设备的满意度较高，项目预期目标实现程度良好。

3、经济效益显著，严格执行招标采购流程，规范招标程序、强化合同管理，通过多方比价和综合评审选择最优供应商，有效控制了采购成本，确保设备质量与性价比。在施工管理环节，精细化把控施工进度和质量，避免因返工、延期等造成的额外费用，使项目在预算范围内高质量完成，实现了资金的高效利用。3、管理效能突出。建立高效的项目管理团队和完善的管理制度，从项目启动到后续运营，各环节责任明确、流程规范。施工过程监控严格，保障了改造质量和进度；设备验收与培训体系完善，确保设备正常投入使用和人员熟练操作；长效管理机制的建立，实现了设备全生命周期管理，提升了实验室的整体管理水平。

4、可持续性强通过定期维护与评估，能够及时发现并解决实验室运行中出现的问题，持续优化实验室功能布局和设备配置，不断提升服务水平和科研支撑能力。完善的设备管理制度和定期维护计划，延长了设备使用寿命，保障了实验室的持续稳定运行，为科研工作提供了长期可靠的支持。​

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题：1、部分环节灵活性不足，在招标采购流程中，虽然严格遵循规定确保了公平公正，但过于标准化的流程可能导致对一些特殊需求或新兴技术设备的采购响应不够灵活，在一定程度上限制了实验室引入更具创新性设备的可能性。2、跨部门协同成本较高，项目涉及科研、采购、施工、管理等多个部门，尽管组建了项目管理团队，但在实际沟通协调过程中，仍存在信息传递不及时、部门间责任交叉等问题，导致部分工作推进效率降低，增加了协同成本。3、长期效益评估待加强，目前的定期评估主要集中在实验室当前运行情况，对项目带来的长期科研成果转化、人才培养质量提升等方面的评估指标和方法还不够完善，难以全面衡量项目的长期效益。​

- 原因分析：1、在项目执行过程中，部门间沟通协调不畅，采购流程冗长，加之缺乏有效的资金执行监控机制，难以对资金使用进度和效果进行及时纠偏。2、专业人才与管理制度不足。疾控中心内部缺乏设备管理专业人才，既懂设备技术又熟悉疾控业务的复合型人员稀缺，影响设备的科学选型与日常维护。此外，设备管理制度不健全，缺乏明确的责任分工、考核机制和应急预案，导致设备管理工作缺乏规范性和系统性。3、加强人员培训，开展项目管理培训，有利于项目执行、实施，达成项目的最终目标。

# 六、有关建议

- 1.明确绩效目标在项目开始前，明确具体、可衡量、可实现、相关联、有时限的绩效目标。例如，将仪器设备的测量精度提高到特定水平，或者将设备的运行效率提升一定百分比等。

- 2、建立监控机制，制定详细的项目计划，明确各个阶段的关键节点和里程碑，并定期对项目进度进行检查。

- 3、建立质量监控体系，在改造过程中对每一个关键步骤进行质量检验，确保改造工作符合相关标准和要求。

- 4.加强人员管理确保参与项目的人员具备相应的专业技能和经验，对相关人员进行必要的培训。明确团队成员的职责和分工，避免出现职责不清导致的工作延误或失误。

- 5、合理控制成本， 制定详细的预算计划，并在项目执行过程中严格控制成本支出。对超出预算的部分进行及时分析和调整。在保证改造质量的前提下，尽量选择性价比高的改造方案和材料。

- 进行绩效评估，项目结束后，对项目的整体绩效进行评估，对比实际完成情况与绩效目标，分析偏差产生的原因。

- 七、其他需要说明的问题

​项目结束后，需与仪器设备的供应商、技术支持人员等保持密切联系，及时获取技术支持和帮助。在项目执行过程中，要全面核查与评估，相关管理机制与实施成效均符合规范要求。同时，项目申报与审核机制形成闭环管理，此外，通过建立资金使用动态监控机制、定期开展专项审计及风险排查，项目实施全周期未发现虚报项目内容、套取财政资金等违规行为，切实维护了财政资金的安全性和使用效益。以上管理措施的系统实施，为项目合规运行和预期目标达成提供了坚实保障。